岳麓山实验室14-333细胞房
基础设施补充建设（第二次挂网）


竞

价

文

件

项目名称：岳麓山实验室14-333细胞房
　　　基础设施补充建设工程
　　　　采购单位：湖南省畜牧兽医研究所
编制日期：2026年7月10日
第一部分 竞价文件

本着“公开、公平、公正”的原则，湖南省畜牧兽医研究所面向社会公开比选，邀请符合资质的建筑施工企业参加投标。本项目为实验室专项基础设施改造建设工程，原第一次竞价已流标，现重新组织第二次公开挂网比选，欢迎符合条件的合法合规供应商踊跃参与。
一、项目概况及主要实施内容
（一）项目名称
湖南省畜牧兽医研究所岳麓山实验室14-333细胞房基础设施补充建设工程
（二）项目地点
长沙市芙蓉区岳麓山实验室省畜牧所团队14-333细胞实验专属区域（前处理室、更衣间/缓冲间、细胞培养室等）
（三）资金来源
自有资金
（四）项目投标控制额
2.7万元
（五）实施内容
严格按照《细胞培养洁净室设计技术规范》（GB/T 42398-2023）标准，完成岳麓山实验室14-333细胞房前处理室、更衣间/缓冲间、细胞培养室基础设施补充建设、设备安装、配套水电改造、安防设施加装等全部工程内容。工期25天，包含设备采购、安装调试、管线改造、配套设施布设、现场规整清理等全部工作。改造施工不得破坏原有房屋结构、实验室原有管线及设备功能，整体工程须完全符合国家洁净实验室建设相关规范标准。各投标单位须自行到现场踏勘，核实现场施工条件、安装点位及配套需求，具体施工内容及技术要求详见项目清单。
主要建设内容：新增实验室专用实验台、不锈钢培养架、缓冲间操作台；加装风淋室、指纹密码锁安防设施；完善实验室给排水、供电系统改造；配套收纳设施安装、管线对接调试、场地规整等全套基础设施建设工作。
（六）付款方式
工程完工，验收合格，支付中标金额70%工程款；工程结算审核完成后付至结算总价的97%；剩余3%作为质保金，质保期满一年后，无质量问题、无设施故障及施工遗留问题，全额无息退还质保金。
（七）公告及投标截止时间
本项目二次比选补充公告于2026年7月13日发布，投标截止时间为2026年7月16日上午9点30分。
二、投标人资格要求及响应材料内容
1、法定代表人身份证明及营业执照复印件（加盖单位公章）；
2、法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件（法定代表人亲自投标无需提供授权委托书）；
3、参加本次比选前3年内无重大违法记录的书面声明；
4、项目总报价表；
5、详细分项报价清单3份（全部加盖公司公章）。
三、申请文件的递交及联系方式
参加本项目比选的企业，须于2026年7月16日上午9点30分投标截止前，将全套投标响应材料加盖公章、密封装入档案袋，档案袋封口处须加盖单位公章，统一提交至长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼一楼102会议室。逾期送达、未密封、未加盖公章或材料不全的响应材料，一律不予受理。
四、评标方法及中标规则
（一）资格审查
评标委员会首先对投标人资质、申报材料、无重大违法记录声明等内容进行审查。资格条件不满足、材料缺失或不符合公告要求的，直接判定为无效投标，不进入后续评审环节。
（二）报价评审
投标报价不得高于本项目控制价2.7万元，超出控制价的直接作废标处理。本项目不设置固定均值废标比例，严格杜绝恶意低价竞标。若投标人报价明显低于市场合理成本、存在低价恶意竞争嫌疑的，评标委员会有权要求投标人现场作出书面说明并提供成本明细、设备材料佐证资料；无法合理解释、无法证明报价合规且能保障工程质量的，作废标处理。
（三）中标确定方式（二次挂网专用）
1、开标门槛：本项目为公开竞争性比选，有效合格投标单位满3家及以上方可组织开标、评审；资格审查合格的投标单位不足3家时，本次比选直接流标，不予开标、不开展定向签约。

2、评审原则：对通过资格审查、报价合规、完全满足项目技术规范的有效投标人，采用合理低价中标原则，综合考量企业洁净室施工经验、履约能力、售后保障服务等因素，择优确定第一中标候选人。
3、质量管控：严禁恶意低价竞标，对报价显著低于市场合理成本、无法提供完整成本佐证、无法保障洁净施工质量的投标单位，直接作无效投标处理，确保工程质量、履约能力达标。
五、公告发布及公示媒体
本项目所有比选公告、流标公告、中标结果公告均在湖南省畜牧兽医研究所官方网站或单位内部公告栏发布。
六、采购总体要求
投标人须具备实验室基础设施改造、洁净室配套施工的相关施工能力，熟悉细胞培养实验室建设规范，严格遵照《细胞培养洁净室设计技术规范》（GB/T 42398-2023）标准施工。投标人须自行踏勘现场，结合现场实际工况自主制定施工方案及报价，中标后不得以工程量偏差、现场工况变化、辅料差异等任何理由调整合同总价。本项目无任何排他性、限制性竞标条款，面向所有符合资质条件的施工企业公开、公平竞价。
竞价事宜联系人：范先生
 联系电话：13787278650

方案技术联系人：董博士   联系电话：13263103376
湖南省畜牧兽医研究所
2026年7月13日
第二部分 采购需求

岳麓山实验室14-333细胞房基础设施补充建设工程清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述/规格尺寸，符合《细胞培养洁净室设计技术规范》（GB/T 42398-2023）标准，含设备采购、运输、安装、调试、管线对接、场地规整、清洁收尾等全部工作
	单位
	工程量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	前处理室边台
	规格3000*750*850mm，实验室专用防腐、防酸碱实验边台，承重强、易清洁，适配细胞实验操作使用
	台
	1
	
	

	2
	水槽+三联水龙头
	实验室专用防腐水槽，配套三联精密水龙头，适配细胞前处理清洗操作，防水防渗
	套
	1
	
	

	3
	鞋架
	规格800*300*850mm，实验室专用洁净鞋架，防潮、易消毒、耐腐蚀，适配缓冲间使用
	个
	1
	
	

	4
	风淋室
	规格1400*1500*2100mm，洁净室专用风淋设备，除尘净化，符合细胞房洁净准入标准，含安装调试
	台
	1
	
	

	5
	细胞室不锈钢培养架
	规格1200*750*500食品级不锈钢材质，防锈耐腐蚀，适配细胞培养样品存放，稳固静音
	组
	2
	
	

	6
	缓冲间不锈钢台
	规格2000*650*850mm不锈钢材质，洁净防腐，用于缓冲间实验物品存放、消杀预处理
	台
	1
	
	

	7
	立式电源插座
	单面立式实验室专用插座，防漏电、防尘、阻燃，适配实验设备供电
	套
	5
	
	

	8
	水管对接
	实验室给排水管线对接、改造、调试，防水防渗，适配实验水槽用水需求，含辅料及施工
	套
	1
	
	

	9
	指纹密码锁
	实验室专用智能指纹带人脸识别功能密码锁，安防防护，适配细胞房、缓冲间、前处理室门禁改造，安全防盗
	套
	3
	
	

	
	项目合计
	
	
	
	
	


项目说明
1、本项目为实验室洁净基础设施补充建设工程，清单所列工程量、设备参数为核心参考依据。投标单位须自行踏勘现场，结合《细胞培养洁净室设计技术规范》（GB/T 42398-2023）规范要求及现场实际工况，全面复核全部施工及设备安装内容，自主综合报价。中标后，投标人不得以工程量偏差、现场施工条件差异、辅料增减、人工成本波动等任何理由调整合同总价。
2、本项目承包总价为固定包干总价，包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、检测验收、人工、所有施工辅料、管线改造、场地规整、垃圾清运、清洁消杀、安全文明施工、管理费、利润、税金、质保服务、售后维保、保险等一切相关费用，无任何额外隐形费用，甲方无需另行支付其他费用。
3、本项目无不可预计费、场外措施费等其他附加费用，所有施工内容、设备配套、整改收尾工作均全部包含在投标总价内，完工后按实际建设内容及规范标准验收结算。
4、项目总工期25天，自甲方正式下达开工通知之日起计算。工程按期完工且验收合格后，支付合同总价款70%；工程结算审计完成后付至总价款97%；剩余3%作为质保金，质保期满一年，经核查无质量问题、设备运行正常、无施工遗留隐患、无售后纠纷，全额无息退还质保金。
5、本项目最高投标限价为2.7万元，投标总报价超出该限价的，直接判定为无效报价，作废标处理。
6、所有施工工艺、设备安装、管线布设必须严格符合国家洁净实验室建设标准、细胞房安全使用规范及GB/T 42398-2023规范要求，工程完工后需完全满足畜禽细胞实验常态化开展条件，确保实验室洁净度、安全性、实用性、合规性全部达标。
14-333细胞房各房间基础设施和设备布局示意图
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第三部分 响应文件组成

一、法定代表人身份证明及营业执照复印件（盖公章）
（格式自定，需清晰可查、加盖企业公章）

二、法定代表人授权书
本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（岳麓山实验室细胞房基础设施补充建设工程）响应文件；(2)签署并重新提交响应材料及最后报价；(3)退出询价；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

委托代理人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日

三、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自定，加盖企业公章）

四、报价表
金额单位：人民币（元）

	序号
	项目名称
	投标价格（元）

	1
	岳麓山实验室14-333细胞房基础设施补充建设工程
	

	合计
	


投标总价：
小写：￥

大写：人民币

备注：本报价包含设备采购、安装、调试、人工、税费、管理费、辅料、清运、质保等所有费用，为包干总价。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：   年   月   日

五、分项报价清单
（根据本文件第二部分采购清单逐项填写，加盖企业公章，一式三份）

　


