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项目名称：6栋303室维修改造工程
采购单位：湖南省畜牧兽医研究所
2026年10月12 日

第一部分 竞价文件
湖南省畜牧兽医研究所6栋303室维修改造工程比选

公  告
　　本着“公开、公平、公正”的原则，湖南省畜牧兽医研究所面向社会公开比选，邀请符合资质的建筑装饰维修施工企业参加投标。

　　一、项目概况及主要实施内容

(一 )项目名称:湖南省畜牧兽医研究所6栋303室维修改造工程

(二)项目地点:长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所院内。

(三)资金来源:自有资金。

(四)项目投标控制额：3.88万元。

(五)实施内容：6栋303室维修改造。工期60天，包含建筑工程、装饰工程、安装工程等。主要内容为：6栋303室水、电路改造换新、入户门改造换新、厨房橱柜拆旧换新、墙地瓷砖改造、卫生间吊顶拆旧换新、墙地瓷砖改造、全屋吊顶拆除、墙裙拆除、室内柜体拆除重做、所有窗户新做窗台石、纱窗更换、破损玻璃更换、推拉窗户滑轮更换、所有墙面房顶油漆涂料、拆除原有地砖及墙砖后重新贴砖，美缝处理等，具体维修改造内容及要求详见清单。

（六）付款方式：工程完工，验收合格，支付中标金额70%工程款，工程结算审计后付至97%，留3%作为质保金，一年后无质量问题退还。
（七）投标截止时间：2026年10月 16 日上午9点30分
二、投标人资格要求及响应材料

1、营业执照副本复印件；

2、法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

3、参加本次比选前3年内无重大违法记录的书面声明；

4、报价清单（公司盖章）

　　　　三、申请文件的递交及联系方式

凡有意愿参加本项目招标企业，请到科研实验楼210室条件保障科领取相关资料，并于2026年10月16  日上午9点30分前，上述资料1份与投标报价清单（2份）等投标文件加盖公章，用牛皮档案袋密封，封口加盖单位公章，提交一套投标资料至长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼一楼102会议室，逾期或未按要求提交响应材料的不予受理。　　

四：评标方法：　

采用合理低价中标（投标价低于所有投标人有效报价平均值的85%为废标），推荐价格最低者为中标候选人。

五、询价公告及结果公告媒体：有关公告将在湖南省畜牧兽医研究所官网上发布。
六、采购需求及其他要求：具有符合相应的建筑工程施工或装饰维修资格与能力，维修改造具体要求详见省湖南省畜牧兽医研究所6栋303室维修改造清单。（有效投标人不足3家的，本次比选项目自动流标，招标人有权重新组织公开比选或另行采购。）
　联系人：范正刚，电话: 0731-84615358， 手机:13787278650。

湖南省畜牧兽医研究所
2026年10月13日

第二部分 采购需求
	6栋303室维修改造清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	单价（元）
	金额

	一
	拆除
	

	1
	入户门
	入户门伸缩门、铝合金玻璃门、纱门、轨道等拆除
	项
	1
	
	

	2
	厨房
	厨房现有橱柜拆除
	项
	1
	
	

	3
	餐厅
	餐厅洗手盆及背后墙裙拆除
	项
	1
	
	

	4
	卫生间
	卫生间墙、地面瓷砖及基层铲除；卫生间门等拆除
	项
	1
	
	

	5
	吊顶
	厨房、卫生间吊顶拆除
	项
	1
	
	

	6
	水电
	水电线管、开关面板、灯具电器等拆除
	项
	1
	
	

	7
	垃圾清运
	拆除垃圾装车外运
	项
	1
	
	

	8
	卫生清理
	进场施工及完工后卫生清扫
	项
	1
	
	

	
	小计
	
	

	二
	维修
	

	1
	吊顶
	卧室：轻钢龙骨、单层石膏板吊顶，与楼顶板隔离
	㎡
	32.6
	
	

	2
	吊顶油漆
	腻子2遍；
环保乳胶漆/白色/2次；
	㎡
	32.6
	
	

	3
	吊顶
	厨房、卫生间300*600白色铝扣板吊顶
	个
	2
	
	

	4
	卫生间浴霸
	照明取暖换气集成式浴霸，吊顶嵌入安装
	个
	1
	
	

	5
	墙面油漆
	全屋油漆墙面铲除至基层；
腻子灰2次修补；
乳胶漆/白色/2次；
	㎡
	90.19
	
	

	6
	窗台
	卧室、餐厅外窗新装米白色大理石窗台石
	m
	4.94
	
	

	7
	外窗
	南面卧室纱窗更换、增补；破损玻璃更换
	项
	1
	
	

	8
	门锁
	2个卧室门及餐厅门换锁
	个
	3
	
	

	9
	卫生间门
	卫生间门更换铝合金玻璃门
	个
	1
	
	

	10
	砌体
	入户门门洞砌体修补，预留新门洞尺寸1200*2000
	项
	1
	
	

	11
	入户门
	新装入户防盗门；含门套、锁具；
	个
	1
	
	

	12
	粉刷
	卫生间墙地面、入户门砌体重新粉刷找平
	㎡
	14.77
	
	

	13
	防水
	卫生间墙地面粉刷面新做防水涂料层
	㎡
	10.4
	
	

	14
	卫生间墙地面
	300*300全瓷地面砖；300*600墙瓷砖
	㎡
	10.9
	
	

	15
	厨房橱柜
	500宽厨房橱柜，含台面、隔板、门扇、合页等
	m
	3.17
	
	

	16
	厨房墙柜
	厨房嵌墙柜修缮
	项
	1
	
	

	16
	家具修理
	客厅、卧室、餐厅等处暗柜、嵌柜合页修理
	项
	1
	
	

	17
	家具修理
	餐厅与卧室间嵌墙柜封石膏板背板
	项
	1
	
	

	
	小计
	
	

	三
	给排水
	

	1
	给水管
	DN25 PPR水管接卫生间原有进户管道，开凿暗埋，通卫生间水箱、热水器；卫生间及洗衣机预留水龙头、厨房洗菜盆等处
	项
	1
	
	

	2
	卫生间淋浴
	卫生间混水阀、淋浴花洒、软管、支架等
	项
	1
	
	

	3
	水箱及大便器
	6L超薄水箱；蹲式大便器；水箱接角阀
	项
	1
	
	

	4
	水龙头
	洗衣机预留水龙头；原洗手台位置安装
	项
	1
	
	

	5
	洗衣机排水
	DN25 PPR排水管暗埋通卫生间蹲便器
	项
	1
	
	

	6
	洗菜盆
	厨房橱柜洗菜盆，尺寸500*400；含面盆龙头
	项
	1
	
	

	7
	洗菜盆排水
	集成式下排水管接原有排水管道
	项
	1
	
	

	8
	热水器
	热水器预留进、出接水管，接原有热水器
	项
	1
	
	

	
	小计
	
	

	四
	电路改造
	

	1
	普通用电
插座回路
	BV-2*4+1*2.5电源线，明装线槽安装；
客厅、餐厅、卧室各预留3个五孔插座
	项
	1
	
	

	2
	空调插座回路
	客厅、卧室、餐厅空调预留用电插座：BV-2*6+1*4电源线，明装线槽安装；16A插座，高度1.8m
	项
	1
	
	

	3
	厨卫用电回路
	热水器、浴霸等用电插座：BV-2*4+1*2.5电源线，明装线槽安装；厨房预留3个五孔插座，高度1.3m
	项
	1
	
	

	4
	照明用电回路
	BV-3*2.5电源线，明装线槽安装；接室内开关、灯具
	项
	1
	
	

	5
	灯具
	客厅、卧室、餐厅安装圆形28w LED吸顶灯
	个
	5
	
	

	6
	灯具
	厨房安装300*300mm，18w内嵌平板灯
	个
	1
	
	

	7
	进线电箱
	户内开关箱；附墙明装
	个
	1
	
	

	8
	空开
	总开：C63空开
	个
	1
	
	

	9
	空开
	C32空开带漏保
	个
	4
	
	

	
	小计
	
	

	五
	其他费用
	

	1
	不可预计费
	
	项
	1
	2000
	不可更改，按实结算

	2
	税费/管理费
	
	项
	1
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


备注：表中有关工程量，自行现场核准，费用总价包干。

第三部分  投标文件组成
一、法定代表人身份证明及营业执照复印件（盖公章）

（格式自定）

         二、法定代表人授权书

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应材料及最后报价；(3)退出询价；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

	委托代理人身份证复印件


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明
（格式自定）

四、报价表（仅供参考）
金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	投标价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	投标总价：

小写：

大写：

	备注：


                               供应商名称（单位章）：

                        法定代表人或其授权的代理人(签字)：

                                                    日期：   年   月   日

五、湖南省畜牧兽医研究所
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10

